АДМИНИСТРАЦИЯ                                                                                                    РЕПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                          САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  18.12.2023года                            № 36-п                                           с.Репное

О внесении изменений в постановление № 35-п от 13.12.2023 года

«Об утверждении муниципальной

программы  «Сооружение водонапорной

стальной башни с подводящей и отводящей

сетью в селе Репное Репинского муниципального

образования  Балашовского  муниципального

района  Саратовской области»

# В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 31.05.2019г. №696 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий", постановлением Правительства Саратовской области  от 23 декабря 2019 г. № 908-П «О государственной программе Саратовской области «Комплексное развитие сельских территорий»,  Уставом Репинского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области, администрация Репинского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить муниципальную программу «Сооружение водонапорной стальной башни с подводящей и отводящей  сетью в селе Репное Репинского муниципального   образования  Балашовского  муниципального  района  Саратовской области» (далее – Программа) согласно приложению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Репинского                                                                                                                                        муниципального образования                                                                          Балашовского муниципального района                                                                       Саратовской области                                                                          С.В.Ревякин

Муниципальная программа                                                                           «Сооружение водонапорной стальной башни с подводящей и отводящей

сетью в селе Репное Репинского муниципального образования  Балашовского  муниципального района  Саратовской области»

с. Репное  2023 г.

Паспорт муниципальной программы «Сооружение водонапорной

стальной башни с подводящей и отводящей сетью в селе Репное Репинского муниципального образования  Балашовского  муниципального

района Саратовской области»

| Наименование муниципальной программы: | Муниципальная программа «Сооружение водонапорной стальной башни с подводящей и отводящей сетью в селе Репное Репинского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы: | Постановление Правительства Саратовской области от 23 декабря 2019 г. № 908-П «О государственной программе Саратовской области «Комплексное развитие сельских территорий» |
| Наименование заказчика, разработчика, исполнителя Программы | Администрация Репинского муниципального образования Балашовского муниципального района |
| Цель Программы | -создание условий, обеспечивающих бесперебойное водоснабжение жителей села Репное; - повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем водоснабжения; - создание условий для приведения инфраструктуры коммунального водоснабжения в соответствии со стандартами качества; - повышение эксплуатационной надежности источников водоснабжения; - создание новых рабочих мест на территории Репинского муниципального образования, - повышение уровня комплексного обустройства объектами коммунальной инфраструктуры сельских территорий муниципального образования, - реализация общественно значимых проектов в интересах жителей муниципального образования. |
| Задачи Программы: | - удовлетворение потребностей населения в бесперебойном снабжении качественной водой; - внедрение федеральных государственных стандартов качества воды; - строительство объектов коммунальной инфраструктуры на территории Репинского муниципального образования |
| Целевые показатели (индикаторы) программы и их значения | Достижение расчетного уровня обеспеченности населения муниципального образования качественной водой в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения. Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования системы водоснабжения. Повышение производственной и экологической безопасности системы водоснабжения. Строительство и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с действующим законодательством на 100%. |
| Срок реализации Программы | 2023-2024 годы |
| Перечень основных мероприятий | Строительство объекта коммунальной инфраструктуры на территории Репинского муниципального образования. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы на 2023- 2024 годы составляет: 4 442 500 рублей 00 копеек, в том числе: – 3 312 500 рублей 00 копеек из средств федерального бюджета, – 1 000 000 рублей 00 копеек из средств областного бюджета, - 130 000 рублей 00 копеек средства местного бюджета |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Строительство объекта коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить население бесперебойным снабжением качественной водой. Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем водоснабжения. Создание новых рабочих мест на территории Репинского муниципального образования. |
| Показатели эффективности расходования бюджетных средств | Достижение целевых индикаторов и исполнение запланированных мероприятий не менее, чем на 100%. |
| Контроль за исполнением Программы | Контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляется Администрацией Репинского муниципального образования Балашовского муниципального района. |

## 1. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры Репинского муниципального образования Балашовского муниципального района

Репинское муниципальное образование Балашовского района расположено на противоположном от города берегу реки Хопер, связано с городом автомобильным и пешеходным мостом и является населенным пунктом, в центре которого постоянно идет обновление и строительство жилого сектора.

Демографическая ситуация последних лет характеризуется стабильным приростом населения в селе, главным образом за счет молодых семей.

Детский сад «Зёрнышко» села Репное посещают 90 детей дошкольного возраста. Количество детей в возрасте от 0 до 2-х лет ежегодно увеличивается, а именно: - 2017 год - 31 чел., - 2018 год - 33 чел., - 2019 год - 37 чел., – 2020 год - 58 чел., – 2021 год – 69 чел., – 2022 год – 71 чел.

Водоснабжение является важной задачей для жизнеобеспечения муниципального образования. На сегодняшний день в Репинском муниципальном образовании доля граждан, обеспеченных водой  составляет не более 61% (в  2021 году этот показатель составлял 59%).

На территории Репинского МО существует 6 скважин и 6 водонапорных башен Рожновского, проложено 28 километров водоправодных сетей. Оборудовано 8 пожарных гидрантов.

Исходя из опыта работы в весеннее-летний период возрастает потребление воды, в связи с чем подача воды осуществляется по графику. Кроме того, в 2024 году на территории села Репное начнется строительство многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса, которое потребует дополнительное потребление воды. Строительство  водонапорной башни снимет напряжение по водоснабжению села Репное Балашовского муниципального района.

Реализация данной Программы внесет существенный вклад в развитие коммунальной  инфраструктуры, как муниципального образования, так и района в целом.

2. Основные цели и задачи Программы.

Основной целью Программы является создание условий, обеспечивающих бесперебойное водоснабжение жителей села Репное, повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования системы водоснабжения, создание новых рабочих мест на территории Репинского муниципального  образования, повышение уровня комплексного обустройства объектами коммунальной инфраструктуры территории  муниципального образования, реализация общественно значимых проектов в интересах жителей муниципального образования.

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие задачи:

- Удовлетворение потребностей населения в качественной питьевой воде.

- Внедрение федеральных государственных стандартов качества воды.

- Строительство объектов коммунальной инфраструктуры на территории Репинского муниципального  образования.

- Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования системы водоснабжения

Программа предусматривает достижение целей к концу 2024года. По итогам года проводится анализ эффективности проведения мероприятий, расходования средств на основе оценки основных целевых индикаторов и показателей, а так же определяются промежуточные результаты реализации Программы.

3. Механизм реализации и управления Программой.

Настоящей Программой предусмотрена реализация мероприятий, направленных на достижение бесперебойного водоснабжения жителей села Репное качественной водой.

Заказчиком и исполнителем программы является администрация Репинского муниципального образования Балашовского муниципального района.

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов.

Исполнитель Программы несет ответственность за своевременную, качественную подготовку и реализацию Программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию.

4. Целевые индикаторы Программы.

Достижение бесперебойного водоснабжения жителей села Репное качественной водой в необходимом количестве.

Строительство и ввод в эксплуатацию объекта коммунальной инфраструктуры  в соответствии с действующим законодательством на 100%.

5. Оценка эффективности, прогноз ожидаемых результатов

реализации Программы.

В рамках реализации Программы предполагается достижение следующих результатов:

-  в 2023 году изготовление проекта сооружения водонапорной стальной башни с подводящей и отводящей  сетью в селе Репное;

- в 2024 году ввести в эксплуатацию объект коммунальной инфраструктуры, который будет соответствовать требованиям и нормам и позволит обеспечить население бесперебойным водоснабжением жителей села Репное качественной водой.

- Ресурсное обеспечение мероприятий Программы

Источником финансирования Программы являются средства федерального и областного бюджетов.

Общий объем финансирования мероприятий  Программы на 2023-2024 годы составляет 4 442 500 рублей 00 копеек.

7. Программные мероприятия.

Перечень программных мероприятий отражен в Приложении к настоящей программе.

8. Сроки реализации Программы.

Срок реализация программы рассчитан на 2023-2024 годы.

Осуществляется в рамках выделенных средств из соответствующих бюджетов на финансовый год.

Глава  Репинского                                                                                                           муниципального образования                                                С.В.Ревякин

Приложение к программе

Программные мероприятия по муниципальной программе «Сооружение водонапорной  стальной башни с подводящей и отводящей  сетью в селе Репное Репинского муниципального образования  Балашовского  муниципального  района  Саратовской области»

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования, руб. на 2023-2024 годы | Главные распорядители/ распорядители | Источник финансирования | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сооружение водонапорной стальной башни с подводящей и отводящей сетью в селе Репное Репинского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области з/у 64:06:020501:4648, село Репное, ул. Ленина | 3 312 500,00 | администрация Репинского муниципального образования | ФБ | Обеспечение населения Репинского муниципального образования бесперебойным снабжением качественной водой. |
|  |  | 1 000 000,00 |  | ОБ |  |
| 2 | Проект сооружения водонапорной башни подводящей и отводящей сетью в селе Репное Репинского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области з/у 64:06:020501:4648, село Репное, ул. Ленина | 130 000,00 | администрация Репинского муниципального образования | МБ |  |
|  | ВСЕГО | 4 442 500,00 |  |  |  |

Глава  Репинского                                                                                                           муниципального образования                                                     С.В.Ревякин